ORIPA

オンラインオリパ事業

全フェーズ詳細手順書

2026年7月作成

https://oripa-omega.vercel.app

# 目次

# Phase 0: 法的準備

※古物商許可の詳細手順は別紙「古物商許可_取得手順書.docx」を参照。ここではPhase 0全体のチェックリストを示す。

## 0-1. 古物商許可の申請

- 営業所の管轄警察署（生活安全課）に事前相談

- 必要書類を収集（住民票・身分証明書・略歴書・誓約書）

- 申請書を記入して提出（品目は「道具類」）

- 手数料19,000円を納付

- 約40日待って許可証を受け取り

## 0-2. 弁護士レビュー

- 利用規約・特商法表示・プライバシーポリシーの3点を弁護士に確認依頼

- 仮在庫モデルの適法性確認（景品表示法・資金決済法）

- ポイント有効期限6ヶ月（付与日起算）が届出回避要件を満たすか確認

- 調達失敗時14日以内全額返還の条項確認

- 指摘事項を修正して反映

## 0-3. 事業者情報の確定

- 事業者名（屋号または法人名）

- 事業所住所・電話番号

- 代表者名

- 古物商許可番号（取得後に設定）

- メールアドレス

→ これらを.env.localのNEXT_PUBLIC_BUSINESS_*に設定する。legal.tsが参照して特商法ページ等に自動反映される。

## Phase 0 チェックリスト

| ✓ | タスク | 詳細 | メモ |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | 古物商許可の申請 | 警察署に書類提出、手数料19,000円 | 約40日 |
| □ | 弁護士レビュー | 利用規約・特商法・プライバシーの3点 | 仮在庫モデルの適法性も |
| □ | 事業者情報確定 | 屋号・住所・電話・代表者名 | .env.localに設定 |
| □ | 資金決済法確認 | ポイント未使用残高1,000万円超で届出義務 | 初期は超えない見込み |

# Phase 1: サイト準備

サイトは既に構築済み（https://oripa-omega.vercel.app）。以下は本番運用に向けたセットアップ手順。

## 1-1. Supabaseプロジェクトのセットアップ

- https://supabase.com にログインし、新規プロジェクトを作成

- リージョンは「Northeast Asia (Tokyo)」を選択

- SQL Editorを開き、schema.sqlを実行（テーブル作成）

- 続いてfunctions.sqlを実行（draw_oripa RPC作成）

- 0001_virtual_inventory.sqlを実行（仮在庫テーブル）

- seed.sqlを実行（デモデータ投入）

- Authentication > ProvidersでEmail認証を有効化

- Project Settings > APIからURLとanon keyをコピー

## 1-2. 環境変数の設定

oripa/.env.localに以下を設定する。.env.exampleをコピーして編集。

| 変数名 | 値の取得先 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL | Supabase > Settings > API |  |
| NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY | Supabase > Settings > API |  |
| NEXT_PUBLIC_BUSINESS_NAME | 自分で設定 | 屋号または法人名 |
| NEXT_PUBLIC_BUSINESS_ADDRESS | 自分で設定 | 営業所住所 |
| NEXT_PUBLIC_BUSINESS_TEL | 自分で設定 |  |
| NEXT_PUBLIC_BUSINESS_EMAIL | 自分で設定 |  |
| NEXT_PUBLIC_BUSINESS_REPRESENTATIVE | 自分で設定 | 代表者名 |
| NEXT_PUBLIC_KOBUTSUSHO_NUMBER | 古物商許可取得後 | 空欄だと特商法ページに警告表示 |

## 1-3. Stripe決済の導入

- https://stripe.com でアカウント作成（本人確認が必要）

- ダッシュボード > 開発者 > APIキーから公開キーと秘密キーを取得

- .env.localにSTRIPE_PUBLIC_KEYとSTRIPE_SECRET_KEYを設定

- 商品（ポイントパック）をStripe上に作成（500pt / 1,000pt / 3,000pt / 5,000pt / 10,000pt）

- Webhookを設定（決済完了時にポイント付与）

- テストモードで決済フローを確認（カード番号: 4242 4242 4242 4242）

## 1-4. Vercelデプロイ設定

- Vercelダッシュボードでプロジェクト「oripa」を開く

- Settings > Environment Variablesで上記の環境変数をすべて設定

- 本番用Stripeキー（テストキーではなく）を設定

- Deploymentsから再デプロイを実行

- 本番サイトで動作確認

## 1-5. テスト注文の実施

- テストアカウントでログイン

- Stripeテストモードでポイント購入

- オリパを引く→当たりカードが表示されるか確認

- ガチャ演出が最後まで再生されるか確認

- 管理画面で抽選履歴・ポイント履歴を確認

- 発送依頼が管理画面に表示されるか確認

- ポイント交換（ハズレカードのポイント化）の動作確認

## Phase 1 チェックリスト

| ✓ | タスク | 詳細 | メモ |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | Supabaseプロジェクト作成 | Tokyoリージョンで作成 |  |
| □ | DBスキーマ実行 | schema.sql + functions.sql + migration | SQL Editorで実行 |
| □ | Email認証有効化 | Supabase Auth設定 |  |
| □ | .env.local設定 | 全環境変数を入力 |  |
| □ | Stripeアカウント | 本人確認完了 |  |
| □ | Stripe商品作成 | ポイントパック5種 |  |
| □ | Webhook設定 | 決済完了→ポイント付与 |  |
| □ | Vercel環境変数 | 本番キーを設定 |  |
| □ | テスト注文 | 全フロー確認済み |  |

# Phase 2: 商品準備

## 2-1. 仕入れ先の開拓

仮在庫モデルなので、事前に在庫を持つ必要はない。ただし、当選時に確実に調達できる仕入れ先を2社以上確保する。

| 仕入れ先 | 特徴 | 確認事項 |
| --- | --- | --- |
| 遊々亭 | 単品購入可、価格相場が安定 | 会員登録、送料確認 |
| カードラッシュ | 即日発送対応、在庫豊富 | 大口割引の有無 |
| 駿河屋 | 幅広い品揃え、中古・新品両方 | 通販ページ確認 |
| 地元カードショップ | 直接交渉で卸価格可能性 | 複数店舗と関係構築 |
| メルカリ・ヤフオク | 個人出品、掛け合いは利くが非対面取引の本人確認が課題 | 法令遵守に注意 |

## 2-2. オリパパックの作成

最初は3〜5個のパックから始める。

### パック設計の基本

- 価格帯: 1口500円〜3,000円が主流。初心者向け500円、中級1,000円、ハイリターン3,000円

- 粗利率: 30〜40%を目標。例: 1口1,000円 × 100口 = 売上10万円、当たりカード原価6万円 = 粗则4万円

- 封入枚数: 50〜100枚が標準

- 当たりカード: 目玉カード1〜2枚、中当たり5〜10枚、その他はハズレ

- 確率表示: 各レアリティの確率を正確に記載（景品表示法違反になる）

### 管理画面でのパック作成手順

- /admin にログイン

- 「パック管理」→「新規作成」

- パック名・価格・枚数・サムネイルを設定

- カードを登録（名前・レアリティ・画像・市場価格）

- 各カードの封入枚数（=確率）を設定

- プレビューで確認→公開

## 2-3. カード画像の準備

- カードを白背景で撮影（スマホでOK、光が反射しないよう注意）

- 画像サイズ: 800x1100px程度、JPEGまたはPNG

- ファイル名はカード名を英数字で（例: pikachu_vmax_sar.jpg）

- 仕入れ先の商品画像を使う場合は著作権に注意（自分で撮影が安全）

## 2-4. 価格設定の考え方

- 市場価格を確認（遊々亭・カードラッシュ等で相場を調査）

- 仕入れ価格 + 送料 + 利益で粗则30〜40%を確保

- 調達失敗リスクを考慮し、目玉カードの調達先を2箇所以上確保

- プライスヒストリー機能で価格変動を監視（/admin/sources）

## Phase 2 チェックリスト

| ✓ | タスク | 詳細 | メモ |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | 仕入れ先2社以上確保 | 遊々亭・カードラッシュ等 | 大口割引交渉 |
| □ | パック3〜5個作成 | 価格帯を分散（500/1000/3000円） |  |
| □ | カード画像準備 | 全カード分の画像を登録 | 自前撮影推奨 |
| □ | 確率設定 | 各レアリティの封入率を正確に | 景品表示法遵守 |
| □ | 調達先の確認 | 目玉カードが調達可能か事前確認 | 在庫切れリスク管理 |
| □ | テスト抽選 | デモページで動作確認 | /demo |

# Phase 3: 集客・オープン

## 3-1. SNSアカウント開設

| プラットフォーム | アカウント名 | 運用方針 |
| --- | --- | --- |
| X（Twitter） | @oripa_official等 | 新パック告知・当たり報告・RTキャンペーン |
| Instagram | @oripa_official等 | カード画像・開封動画・ストーリーズ |
| TikTok | @oripa_official等 | ガチャ演出動画・開封ショート |

## 3-2. オープン前の告知施策

- オープン日2週間前からSNSでカウントダウン投稿

- 「事前登録で500ptプレゼント」キャンペーンでユーザー確保

- 目玉カードのチラ見せ投稿で期待感を煌る

- オープン日に「初回限定パック」を用意

## 3-3. インフルエンサーPR

- トレカ系インフルエンサーをリストアップ（フォロワー1万人以上目安）

- DMでPR依頼（無料ポイント提供 + ガチャ動画投稿依頼）

- 報酬相場: フォロワー1万人クラスで1〜3万円 + 無料ポイント

- 動画内容: オリパを引く様子を撮影・当たりリアクション

- クーポンコードを発行して効果測定

## 3-4. オープン当日のタスク

- 全パックが公開状態になっているか最終確認

- SNSでオープン告知投稿

- 最初の抽選・購入が問題なく動作するか監視

- 問い合わせ対応体制を整える（メール or XのDM）

- 初日のアクセス数・売上を記録

## Phase 3 チェックリスト

| ✓ | タスク | 詳細 | メモ |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | SNSアカウント開設 | X・Instagram・TikTok |  |
| □ | 事前登録キャンペーン | 500ptプレゼント施策 | オープン 2週前から |
| □ | インフルエンサー選定 | トレカ系3〜5人に打診 |  |
| □ | PR動画確認 | 投稿内容・タイミング調整 |  |
| □ | オープン前最終確認 | 全パック公開・決済動作・法的表示 |  |
| □ | オープン告知投稿 | SNS全アカウントで投稿 |  |

# 日常運営ルーティン

## 毎日のタスク

| ✓ | タスク | 詳細 | メモ |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | 売上確認 | 管理画面で前日の売上・抽選数を確認 | 毎朝 |
| □ | 調達タスク確認 | /admin/procurementで未対応の調達依頼を確認 | 当選後即対応 |
| □ | カード調達 | 当たりカードを仕入れ先から購入 | 14日以内 |
| □ | 発送作業 | 調達済みカードを梱包・発送 | スリーブ+トップローダー |
| □ | 問い合わせ対応 | メール・SNS DMを確認・返信 | 24時間以内 |
| □ | SNS投稿 | 当たり報告・新パック告知等 | 1日1回以上 |

## 週次のタスク

| ✓ | タスク | 詳細 | メモ |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | 売上集計 | 週間売上・粗利・抽選数を集計 | 毎週月曜 |
| □ | 在庫・価格確認 | 各パックの残り枚数・目玉カードの市場価格変動 |  |
| □ | 新パック検討 | 売れ行きを見て新パックを企画 |  |
| □ | 調達失敗確認 | 調達失敗があれば返金処理（14日以内） | 自動アラート対応 |

## 月次のタスク

| ✓ | タスク | 詳細 | メモ |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | 月次売上レポート | 売上・原価・粗利・ユーザー数推移 |  |
| □ | ポイント残高確認 | 未使用ポイント残高が1,000万円を超えていないか | 資金決済法届出基準 |
| □ | ポイント期限確認 | 付与日から180日超過のポイントがないか | FIFO消費 |
| □ | SNS分析 | フォロワー数・エンゲージメント率の推移 |  |
| □ | 仕入れ先評価 | 各仕入れ先の納品率・価格・スピードを評価 |  |

# 法的遵守事項

## 絶対に守ること（違反時は即営業停止リスク）

| 項目 | 内容 | 根拠法 |
| --- | --- | --- |
| 古物商許可番号の掲示 | サイト上に必ず表示 | 古物営業法 |
| 確率の正確表示 | 嘘の確率は景品表示法で直罰 | 景品表示法 |
| 「絶対当たる」等の断定禁止 | 「必ず得する」等もNG | 景品表示法・消費者契約法 |
| ポイント有効期限 | 付与日から6ヶ月、変更禁止 | 資金決済法 |
| 調達失敗時の返金 | 14日以内に全額ポイント返還 | 特定商取引法 |
| 古物台帳の記録 | 売買記録を保管、警察の求めに応じる | 古物営業法 |
| ポイント未使用残高監視 | 1,000万円超で財務局届出・供託義務 | 資金決済法 |

# 想定リスクと対策

| リスク | 影響度 | 対策 |
| --- | --- | --- |
| 調達失敗（カードが買えない） | 高 | 14日以内に全額ポイント返還。仕入れ先2社以上確保 |
| 価格急騰（目玉カードの市場価格が跳ね上がる） | 中 | 価格ヒストリー監視、パック一時停止機能 |
| 不正抽選の疑い | 高 | pgcryptoによる暗号学的乱数、抽選履歴の全件保存 |
| サーバー障害 | 中 | Vercel + Supabaseの冗長性。定期バックアップ |
| ポイント残高1,000万超え | 高 | 月次確認、超過前に届出準備 |
| クレーム対応 | 中 | 利用規約に免責事項明記、迷ったら弁護士相談 |
| 競合の台頭 | 低 | 独自のガチャ演出・価格競争力で差別化 |

# 連絡先・URL一覧

| 項目 | URL / 連絡先 |
| --- | --- |
| 本番サイト | https://oripa-omega.vercel.app |
| 管理画面 | https://oripa-omega.vercel.app/admin |
| デモページ | https://oripa-omega.vercel.app/demo |
| Vercelダッシュボード | https://vercel.com/zaki21016s-projects/oripa |
| Supabase | https://supabase.com (プロジェクト内で確認) |
| Stripeダッシュボード | https://dashboard.stripe.com |
| 問い合わせ | theoffzaki@gmail.com |

本書は2026年7月時点の情報に基づいて作成。法令の改正等により内容が変更される場合がある。